| COMPTE RENDU DE REUNION |
| --- |

# Appel à l’ordre :

* Compte rendu de la réunion de **la société WebDev Service** du **[2022-02-18] à [13H10]** à **[Colomiers].**

# Participants :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bastien : Chef de projet** | **Mickaël : titulaire (syst)** | **Sofian : titulaire (syst)** |
| **Maël : titulaire (dev)** | **Kévin : titulaire (dev)** | **Lucas : titulaire (syst)** |

# Approbation du compte rendu :

Mr. BARABITE-DUBOUCH ouvre la réunion à 13H10.

Il remercie les participants de leur présence.

Mr. BARABITE-DUBOUCH rappelle l’objectif de la réunion et le cadre réglementaire (réalisation d’un projet global d’infrastructure de la société WebDev Service) :

* Expression des besoins,
* Répartition des premières tâches (Développement et Système).

Rapports :

Première réunion de l’équipe du service informatique de la société WebDev Service, les objectifs sont d’établir les différents points à aborder et à planifier durant les 6 prochains mois.

# Points de discussion :

* Dev :
  + Conception de l’application de gestion des clients
  + Lister les besoins et des fonctions
* Infra :
  + Schéma réseau et solutions sélectionnées
  + Solution d’environnement de développement

# Affaires nouvelles :

* Dev :
  + Réalisation des schémas SQL (MCD, MDL)
  + Lister les besoins et des fonctions
  + Réaliser une ébauche du cahier des charges
* Infra :
  + Installation de Windows Server
  + Réflexion sur l’arborescence de l’AD
  + Plan d’adressage DHCP

# Annonces :

* Prochaine réunion de **la société WebDev Service** du **[2022-02-23] à [13H10]** à **[Colomiers].**



|  |  |
| --- | --- |
|  | Lu et approuvé |
| Date d’approbation : 2022-02-18 |