| COMPTE RENDU DE REUNION |
| --- |

# Appel à l’ordre :

* Compte rendu de la réunion de **la société WebDev Service** du **[2022-04-01] [13H10]** à **[Colomiers].**

# Participants :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lucas** | **Mickaël** | **Sofian** |
| **Maël** | **Kévin** | **Bastien** |

# Approbation du compte rendu :

Mr. BARABITE-DUBOUCH ouvre la réunion à 13H10.

Il remercie les participants de leur présence.

Mr. BARABITE-DUBOUCH rappelle l’objectif de la réunion et le cadre réglementaire (réalisation d’un projet global d’infrastructure de la société WebDev Service) :

* Expression des besoins,
* Répartition des tâches (Développement et Système).

# Rapports :

Réunion journalière de l’équipe du service informatique de la société WebDev Service, les objectifs sont de faire un compte rendu sur les différents points abordés lors de notre dernière réunion et de fixer les nouveaux objectifs.

Points de discussion :


* Dev :
  + Rédaction de la documentation de l’outil de gestion des clients (en cours)
  + Conception du Template de l’application de gestion des clients (en cours)
* Infra :
  + Installation et configuration du switch (en cours)
  + Installer Linux (Debian 11) serveur d’hébergement Web (en redondance) (en cours)
  + Installation et configuration du Pfsense ✓

# Affaires nouvelles :

* Dev :
  + Réplication des fonctionnalités clients pour les entreprises
  + Formulaire de connexion, d’enregistrement
  + Adaptation de l’affichage en fonction de l’utilisateur
  + Notification d’enregistrements pour les administrateurs
* Infra :
  + Configuration du switch
  + Configuration et mise en place de l’environnement Web
  + Configuration du Windows Server 2019

# Annonces :

Prochaine réunion de la société WebDev Service du [2022-04-21] à [13H10] à [Colomiers].



Lu et approuvé

Date d’approbation : 2022-04-01